附件3

2020年上半年朝阳区“疏解整治促提升”

专项行动进展情况

| 类别 | 专项行动名称 | 年度任务 | 1-6月完成量 | 完成比例 | 截至目前完成量 | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 市级任务市级任务 | 违法建设拆除 | 286万平方米 | 152.46万平方米 | 53.3% | 184.67万平方米 | 64.6% |
| 325公顷 | 163.39公顷 | 50.3% | 194.36公顷 | 59.8% |
| 物流中心 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— |
| 普通地下室整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— |
| 人防工程环境恢复 | 246处 | 140处 | 57% | 235处 | 95.5% |
| 棚户区改造 | 1000户 | 288户 | 28.8% | 304户 | 30.4% |
| 留白增绿 | 172公顷 | 完成栽植140.4公顷，完成销账51.63公顷 | 81.6% | 完成栽植140.4公顷，完成销账123.66公顷 | 81.6% |
| 30.8公顷 | 完成方案设计及专家评审 |  | 已启动立项程序 |  |
| 疏解教育培训机构 | 13家 | 11家 | 84.6% | 12家 | 92.3% |
| 开墙打洞整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— |
| 无证无照经营整治 | 411户 | 312户 | 75.9% | 314户 | 76.4% |
| 背街小巷 | 175条 | 完工100条，市级验收通过7条 | 4% | 完工105条，市级验收通过51条 | 29.1% |
| 一般制造业 | 11家 | 8家 | 72.7% | 10 | 90.9% |
| 占道经营整治 | 146处 | 146处 | 100% | 146处 | 100% |
| 建设提升便民服务网点 | 110家 | 69家 | 62.7% | 79家 | 71.8% |
| 商品交易市场 | 2家 | 完成计划外2家，账内任务持续推进 |  | 完成计划外2家，账内任务持续推进 |  |
| 城乡结合部改造 | 150万平方米 | 128.73 | 85.8% | 128.73 | 85.8% |
| 233.89公顷 | 111.78 | 47.8% | 111.78 | 47.8% |
| “散乱污”企业清理整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— | 持续开展动态清零整治 | —— |
| 群租房治理 | —— | 180户 | —— | 238户 | —— |
| 其他 | 出租大院和出租公寓 | 20个 | 28个 | 140% | 28个 | 140% |
| 规范社会办学、办园 | 29家 | 27家 | 93.1% | 28家 | 96.9% |
| 劳动保障监察 | 4000家 | 3929家 | 98.2% | 5319家 | 133.0% |